Project wasmachine  
  
Plan van aanpak



|  |  |
| --- | --- |
| Naam | Studentnummer |
| Aydin Biber | 1666849 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Versie 0.1**  
Auteur: Team 12  
Laatst gewijzigd op: 16-11-2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Versie** | **datum** | **Wijzigingen** |
| 0.1 | 16-11-2015 | Eerste opzet. Voorblad, Inhoudsopgave, Achtergronden en Doelstellingen toegevoegd. |

Inhoud

[Planning 4](#_Toc435442115)

# Planning

Hieronder vind u de planning voor het gehele project. De genoemde data zijn de deadlines voor oplevering.

|  |  |
| --- | --- |
| **Product** | **Deadline** |
| Teamcontract | 11-11-2015 (Week 1) |
| Github Repo (met bijbehorende mappen) | 11-11-2015 (Week 1) |
| Interview Opdrachtgever | Vóór 30-11-2015 |
| Plan van Aanpak | 2-12-2015 (Week 4) |
| Requirements Document (MoSCoW) | 1-12-2015 |
| Requirements Architechture |  |
| Solution Architechture | 16-12-2015 (Week 6) |
| Technisch Verslag |  |
| Eindproduct (software + hardware) | 22-01-2016 |